Администрация

Нижнекисляйского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 января 2025 года	 № - 02

р.п. Нижний Кисляй

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Нижнекисляйского городского поселения в 2025 году

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков на территории Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

| - | Олейников А.М. | Глава Нижнекисляйского городского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| - | Трохина Е.П. | уполномоченный по вопросам ГО, ЧС и ПБ в Нижнекисляйском городском поселении – старший инспектор по вопросам землепользования администрации Нижнекисляйского городского поселения; |
| --- | --- | --- |
| - | Любин В.М. | зам. директора по производству ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» (по согласованию); |
| - | Бугаев В.Ф. | зам. директора по производству, главный инженер ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» (по согласованию); |
| - | Дроздов С.В. | главный инженер АО «Нижнекисляйская молочная компания» (по согласованию); |
| - | Лапина И.Н. | директор МКОУ Нижнекисляйская СОШ (по согласованию); |
| - | Волков П.М. | директор МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» (по согласованию). |

2. Утвердить мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  и обеспечению защиты и непроницаемости артезианских скважин, общественных колодцев Нижнекисляйского городского поселения от попадания талых вод и других загрязняющих веществ, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Уполномоченному по вопросам ГО, ЧС и ПБ в Нижнекисляйском городском поселении обеспечить оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов во время прохождения паводка на территории поселения дежурному ЕДДС по телефону: +7(47361)2-73-00.

4. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте органа местного самоуправления Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области http://nizhnekislyajskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Нижнекисляйского

городского поселения                                                       А.М. Олейников

Приложение

к распоряжению администрации

Нижнекисляйского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

от 14.01.2025 г.    № 02

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  на территории Нижнекисляйского городского поселения в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о мерах безопасности на водоемах в период весенних вод и ледохода | с 26.02.2025 | противопаводковая комиссия |
| 2 | Своевременно информировать население о паводковой обстановке | с 01.03.2025 | противопаводковая комиссия |
| 3 | Подготовить автотранспорт, откачивающую технику и другие аварийные материалы, необходимые для работы в период паводка | с 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и руководители предприятий |
| 4 | Содержать в исправном состоянии наружное и аварийное освещение всех объектов ВКХ | постоянно | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 5 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению пропуска весенних вод и ледохода необходимой техникой и инвентарем | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 6 | Проверить и если необходимо, выполнить работы по герметизации скважин, попадающих в зону затопления, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды. | с 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 7 | Выполнить герметизацию колодцев канализационных сетей с целью предотвращения попадания в них поверхностных и паводковых вод. | с 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 8 | Организовать переправу пешеходов в местах затопления дорог населенных пунктах | во время паводка | противопаводковая комиссия |
| 9 | Создать необходимый запас материалов, запасных частей, инвентаря, спецодежды | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 10 | Уточнить перечень объектов, которым может угрожать опасность затопления в период весеннего половодья и паводка | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и руководители предприятий |
| 11 | Принять необходимые меры по защите жилищного фонда от паводковых вод | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и руководители предприятий |
| 12 | Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы и забор воды | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |
| 13 | Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, трубопроводов, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях | до 01.03.2025 | противопаводковая комиссия и МУП «Нижнекисляйский коммунальщик» |